**Minuta de Reunión**

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | Asignatura Portafolio de Título | | Sergio Carrasco Constancio  Benjamin Avila |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 09-11-2024 | | Duoc UC. | TaxyPro | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Sergio Carrasco Constancio  Maria Paz Contreras  Benjamin Avila | ProVia Solution  ProVia Solution  ProVia Solution | 938757871  932482172  985200596 | ser.carrascoc@duocuc.cl  marp.contreras@duocuc.cl  be.avilar@duocuc.cl |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

| **Temas Tratados** |
| --- |
| Modificaciones en la aplicación web  Correcciones en la aplicación web  Nuevo avance en la aplicación móvil |

| **Detalle Reunión** |
| --- |
| Se realizaron cambios en el diseño de la página de inicio para mejorar la experiencia del usuario y se optimizó el tiempo de carga de las páginas.   * + - * 1. Se solucionaron todos los errores que causaba que el en los formularios.   Se implementó la funcionalidad de notificaciones push para mantener a los usuarios informados sobre las últimas novedades.  En la reunión se discutió el progreso del desarrollo de la aplicación móvil y web. Se presentaron los avances realizados en las últimas semanas, incluyendo las modificaciones en la interfaz de usuario de la aplicación web y la implementación de las notificaciones push en la aplicación móvil. |

| **Acuerdos** | |
| --- | --- |
| **Tema** | **Acuerdo** |
| Optimización de rendimiento | El equipo de desarrollo implementará las medidas necesarias para mejorar el rendimiento de la aplicación en dispositivos de gama baja antes de la próxima versión. |
| Nuevas funcionalidades | Se agregará una sección de preguntas frecuentes a la aplicación web para ayudar a los usuarios a resolver sus dudas. |
| Pruebas de usabilidad | Se realizarán pruebas de usabilidad con un grupo de usuarios para evaluar la nueva interfaz de usuario y obtener feedback. |

| **Compromisos** | | |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Fecha** | **Responsable** |
| Optimizar el rendimiento de las aplicaciones | 01/11/2024 | Benjamín Ávila y María Paz |
| Implementar la sección de preguntas frecuentes | 12/11/2024 | Sergio Carrasco |
| Programar las pruebas de usabilidad | 04/12/2024 | Sergio Carrasco y Benjamín Ávila |

| **Observaciones** |
| --- |
| **Sin observaciones** |